P  R  O  J  E  K  T      U  M  O  W  Y

W dniu ....................... r.  w Tarnobrzegu pomiędzy:

Gminą Tarnobrzeg  z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 32,  reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnobrzeg – mgr inż. Jana Dziubińskiego, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,

a

..................................................... z siedzibą w ...................................................................................

reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o roboty budowlane następującej treści:

§1

- Zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi wykonywania robót budowlanych, w rezultacie  wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kopernika – Wyspiańskiego                        w Tarnobrzegu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871”.

- Na przedmiot umowy określony w  ust. 1 niniejszego paragrafu składa się zakres rzeczowy  zgodnie  z opracowanym  projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obejmujący:

2.1. Roboty rozbiórkowe,

  - Wycinka drzew,

2.3. Poszerzenie jezdni na obu wlotach ulicy Sikorskiego oraz na wlocie ulicy Kopernika

i wlocie ulicy Wyspiańskiego, wraz z przebudową przykanalików na kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej w rejonie objętym robotami drogowymi,

  - Wzmocnienie konstrukcji istniejących nawierzchni asfaltobetonowych jezdni w rejonie

wyżej wymienionego skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem wysepek (przejść dla

pieszych),

  - Wymiana istniejących nawierzchni chodników na kostkę betonową wraz z wykonaniem

podbudowy na warstwie odcinającej z piasku,

2.6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej,

2.7.Wykonanie oznakowań drogowych: poziomych i pionowych,

2.8. Likwidacja istniejących kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu, w tym:

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

- przekładka (przebudowa) istniejących sieci wodociągowych 400 -300 mm,

- przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN wraz z przebudową (przestawieniem) słupów oświetlenia ulicznego,

- wzmocnienie konstrukcji kanałów ciepłowniczych,

- przedłużenie rur ochronnych na istniejących gazociągach niskoprężnych 200 - 300 mm,

  - Zaprojektowanie trasy objazdów, uzgodnienie tej trasy z zarządcami dróg i Policją, wyznaczenie trasy objazdów w terenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi.

§2

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118, wraz   z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§3

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………………….. .

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………………….. .

§4

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację

istotnych warunków zamówienia na wymienione w §1 roboty.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

- kopia ubezpieczenia budowy.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 – stu

dni od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlano – wykonawczy,

określający przedmiot umowy - w terminie odwrotnym po podpisaniu umowy.

§6

- Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do

prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Organizacja, wykonanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi kosztów organizacji robót, budowy zaplecza, dróg montażowych, zajęcia pasa drogowego oraz kosztów za wykorzystane do celów budowy mediów (energia elektryczna, woda, paliwa, itp.) i  inwentaryzacji powykonawczej.

§7

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren budowy w terminie ustalonym na odbiór robót.

§8

- Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót należą do Wykonawcy.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

  - Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - Szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - Szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót do wysokości ich wartości, a także pracowników i osób trzecich od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§9

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

………………………………. – branża drogowa,

………………………………. – branża sanitarna,

………………………………. – branża elektryczna,

………………………………. – branża teletechniczna.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.         z 2006 r. nr 156 poz. 1118, wraz z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………………………………….

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,              o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego.

- Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych                    z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§11

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego           o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót , a następnie przywrócenia  robót do stanu poprzedniego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek dokonania odbiorów elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających w terminie 5-u dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

- Nie dokonanie odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

- W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót, ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia                 i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca  / Kierownik  budowy /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem w dziennik budowy oraz pismem zawiadamiającym Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 10 dni od  daty zawiadomienia go pismem o gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę        i pozostałych uczestników odbioru końcowego. Czas pracy komisji odbioru nie może być dłuższy od 7 dni.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. Po usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone    w ust. 5 a Zamawiający w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli stwierdzone podczas odbioru końcowego wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości do odbioru robót.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§12

- Do ewentualnego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty objęte niniejszą umową       z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub umowy                     z Podwykonawcą w sprawie wykonania robót określonych w niniejszej umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, na zasadach jak w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Umowy powyższe powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na realizację części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę o wartości powyżej 20.000,00 zł / słownie : dwadzieścia tysięcy złotych / Wykonawca udzieli Zamawiającemu cesji płatności dla podwykonawcy wynikających z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą .

- Wykonawca w obecności Zamawiającego będzie dokonywał odbioru robót od podwykonawcy i na tej podstawie oraz udzielonej cesji płatności przyjmował fakturę wystawioną przez podwykonawcę do zapłaty.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§13

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą : ……….. zł netto i kwotą : ……………….. zł brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%.

Słownie brutto: …………………………………………………………………… złotych.

- Kwota wynagrodzenia wyszczególniona w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie

koszty ponoszone przez Wykonawcę a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy.

§ 14

- Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi – za wykonane elementy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową po odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do rozliczenia robót zgodnie z ust. 1 stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie 14 dni od daty ich otrzymania  wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zaś gdy chodzi o fakturę końcową,  w terminie 30 dni od daty doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………………………………………....,

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT w terminie wynikającym          z przepisów o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zobowiązany jest przyjąć fakturę wystawioną zgodnie z umową                     i sporządzoną prawidłowo do potrzeb VAT.

- W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania prze Zamawiającego z tej przyczyny                 z odliczeń VAT, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem odszkodowania kwotę równą kwocie nie odliczonego podatku.

- Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.

- Do należności z tytułu faktur niezapłaconych przez Zamawiającego w terminie mogą być doliczone odsetki ustawowe.

§15

- Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP 867 – 20 – 79 – 199. Faktury za wykonane prace należy wystawiać na adres:

Urząd Miasta Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39 – 400 Tarnobrzeg.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP …………

……………………………………………………………………………………………….

§16

Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności służących mu w stosunku do Zamawiającego, z tytułu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wskazującej nabywcę wierzytelności.

§17

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy                    w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto, t.j. ……… zł.              w formie:

……………………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1

niniejszego paragrafu, zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie i na zasadach

określonych w art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r

z późn. zmianami:

- 70 %  wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od  dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

- 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 - tym dniu   po upływie okresu rękojmi za wady.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych  przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot / zwolnienie /  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 17 ust.1 i 2.

§18

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia następnego od daty podpisania protokołu końcowego robót .

- Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady wykonawczej, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

§19

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub kolejnego przedmiotu odbioru końcowego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2,

- 25% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2, jeżeli Wykonawca nienależycie wykona obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2,

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nie wykonanych robót powiększoną o 10% wartości wynagrodzenia określonego w §13 ust.2,

- Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga może ustalić dodatkowy termin wykonania tego obowiązku. W przypadku nie wykonania go, także w dodatkowym terminie, wysokość kar o których mowa w ustępie 1   i 2 niniejszego paragrafu, ulega zwiększeniu o 50% z chwilą upływu ostatniego dnia terminu dodatkowego,

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organa Kontrolne, których nałożenie pozostaje w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,

- Do należności z tytułu faktur nie zapłaconych przez Zamawiającego w terminie, mogą być doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar umownych, opłat i odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych niniejsza umową w odniesieniu do obu Stron.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej.

§20

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, likwidacja, nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, podział lub połączenie z innym podmiotem, zbycie przedsiębiorstwa,

  - Nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nienależycie wykona obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji robót objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie wznowił ich przez okres 7 dni,

  - Wykonawca popadł w zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającą 14 dni,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, obejmującej roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistniałych, nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych,

  - Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w ciągu trzech tygodni od chwili upływu terminu określonego w § 14 ust. 4,

  - Zamawiający odmówił, bez uzasadnionych przyczyn, odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku oraz wprowadza nowego wykonawcę celem dalszej realizacji robót. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 13 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną w umowie z nowym wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji.

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie w tym przypadku,

powiadomienie  przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu

wynagrodzenia za realizację robót określonych w protokole inwentaryzacji.

5.   Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia

przedmiotu umowy w całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

  - Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót     w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały i urządzenia, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów,

  - Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 6.1. niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 1 umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jednakże przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego       i prawnego.

.

§21

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące tajemnicę służbową lub będące informacjami poufnymi, z którymi zapoznał się w związku wykonywanymi pracami.

- Za informacje poufne uznaje się wszelkie informacje ujawnione w ramach współpracy Stron, w szczególności dotyczące treści umowy, interesów drugiej Strony, jej finansów lub działań, włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, kosztowymi i tajemnicą handlową.

§22

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§23

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. Nr 19 poz.177    z późn. zmianami/, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

§24

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz .dla umawiających się Stron.

Wykaz załączników do umowy:

1. Oferta z kosztorysem ofertowym,

2. Kopia ubezpieczenia budowy,

3. Harmonogram realizacji i płatności inwestycji.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                               W Y K O N A WC A :