Zał. Nr 2 do SIWZ

TID.IV.341-2/07

-    projekt  -

U  M  O W  A     Nr      …………………./07

Zawarta w dnia  …………………..2007r.    w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg  z siedzibą: 39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32  ,  którą reprezentuje

Prezydent  Miasta                    -          mgr inż. Jan Dziubiński

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym” z jednej strony a :

## Wykonawca  :……………………………………………….

Adres : ………………………………………………………

którego reprezentuje : :

……………………………………………………….

…………………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy  „Wykonawcą” z drugiej strony, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z UZP z dnia 29 stycznia 2004r / tekst jednolity z 2006r Dz.U. nr 164 poz. 1163  z późn. zmianami została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło budowlane pn:

„ Budowa remizy OSP os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu  – I etap „  . zgodnie z pozwoleniem na budowę , wymogami ustawy Prawo Budowlane  z dn. 7 lipca 1994 z późn. zmianami , obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej

2.Strony zgodnie oświadczają ,że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się  zakres robót zgodnie z  projektem  budowlanym , przedmiarem  robót oraz  specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót  I etapu  ,   obejmujący wykonanie :

1. Stan zero  ./  fundamenty /

2. Stan surowy  , tj : konstrukcja nadziemia , konstrukcja dachu z pokryciem

§3

1.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na …………………….

2.Termin zakończenia robót określony w pkt. 1 stanowi jednocześnie termin podpisania protokołu odbioru końcowego .

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają , że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia na zlecone w §1 roboty..

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę ,oraz  przekazać teren budowy w terminie do 14 - u  dni od daty podpisania umowy.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany    określający  przedmiot zamówienia   po podpisaniu umowy .

§ 7

1.Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§ 8

1.Organizacja , wykonanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnego opracowania  organizacji robót ,budowy zaplecza  oraz kosztów za wykorzystane do celów budowy media   /energia elektryczna, woda ,gaz, paliwa,  itp/   inwentaryzacji powykonawczej, ubezpieczeń itp.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi , oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym  przedmiot zamówienia

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać teren budowy Zamawiającemu

uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 11

1.Zamawiający powołuje inspektorów  nadzoru w osobach  :

-  Janusz  Śmigała  – branża budowlana – koordynator

-  Bolesław Wojtas  – branża sanitarna

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7

lipca  1994 r.  -  Prawo  Budowlane , z późniejszymi zmianami .

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ……………………………………..

posiadającego uprawnienia budowlane   Nr ……………….. z dnia …………………. wydane przez …………………………………………

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy , zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r  - Prawo budowlane , z późn. zmianami   .

§ 12

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  .

2.Materiały , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i specyfikacji technicznych   wykonania  i odbioru robót

3.Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru  /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 13

1.Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających .Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania , a następnie przywrócenia elementów  robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów robót ,ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

2.Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 7-u dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

Nie dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

3.Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy :           a/  Wykonawca  / Kierownik  budowy /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem w dziennik budowy oraz pismem zawiadamiającym Zamawiającego , potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania  się przez Inspektora  Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b/  Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 10 dni od  daty otrzymania  pisma o gotowości do odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

4.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane objęte niniejszą umową z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy na zasadach jak w pkt 1 niniejszego paragrafu.

- Umowy powyższe powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na realizację części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę o wartości powyżej 20.000,- zł. słownie: dwadzieścia tysięcy zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu cesji płatności dla Podwykonawcy wynikających z umowy  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca w obecności Zamawiającego będzie dokonywał odbioru robót od podwykonawcy i na tej podstawie oraz udzielonej cesji płatności przyjmował fakturę wystawioną przez podwykonawcę do zapłaty.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§15

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą : …………………….. zł netto

Słownie ……………………………………………………………………………………… i kwotą : …………………………………………..      zł brutto, wraz z podatkiem Vat 22.%

Słownie :  ……………………………………………………………………………

§16

1.Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi  wg przedłożonej przez Wykonawcę  tabeli elementów rozliczeniowych  realizacji inwestycji  stanowiącej załącznik   do niniejszej umowy .

2.Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową po ich odbiorze końcowym.

3.Podstawą do rozliczenia ust. 1 stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania  wraz z dokumentami rozliczeniowymi , na konto wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………..

§17

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………… wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto t.j. ……………… zł. w formie :

…………………………………. .

2.Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy , o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie  Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst .jednolity .Dz.U.nr 164 z dn.14..09.2006r :

- 70 %  wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3.Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych  przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot / zwolnienie /  zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa w § 17 ust.1 i 2.

§ 18

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia następnego od daty  podpisania protokołu końcowego robot.

§ 19

Strony ustalają , że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3 , do dnia protokolarnego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej .

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2.  Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawcy należą się odsetki w wysokości ustawowych odsetek.

3 . Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 20

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , w terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach  -  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia  , w zakresie  obejmującym  roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

b/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.

3.Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

4.Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego.

§ 21

1.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

2.Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest właściwy miejscowo  Sąd  Powszechny.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych z  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. nr 164 z dnia 14 września 2006 r  poz. 1163 ) ,Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy  Prawo Budowlane

§ 23

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   po 2  egz.   dla Wykonawcy i   Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Tabela elementów rozliczeniowych

2 .Oferta z kosztorysem ofertowym.

3. Kopia ubezpieczenia budowy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                               W Y K O N A WC A :