# ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

# TID.V.341/17/09

# -projekt umowy-

U  M  O W  A      ….. / 2009

zawarta w dniu ……....2009 r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg  z siedzibą: 39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32  ,  którą reprezentuje

Prezydent  Miasta                    -          Jan Dziubiński

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym” z jednej strony a :

Wykonawca……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

którego reprezentuje :

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy  „Wykonawcą” z drugiej strony, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z UZP  z dnia 29.01.2004r / tekst jednolity z 2007 r Dz. U. 223 poz.1655/ z późn.  zmianami  została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie:

„Remont jezdni i chodnika ulicy Tracza na odcinku od  ul. Targowej na długości 144 mb w Tarnobrzegu.”

- Strony zgodnie oświadczają ,że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na w/w cel.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się  zakres robót objęty SIWZ oraz ofertą Wykonawcy   j.n :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Remont  polega na wykonaniu poszerzenia jezdni z szer.3,5 m do szer. 4,5 m oraz na wykonaniu chodnika szer.2 m i pasa zieleni  przyległego do jezdni ul. Tracza

  - Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie konstrukcji chodnika z płyt betonowych 50x 50x7 cm,

- wykonanie lokalnego frezowania konstrukcji jezdni

  - Wykonanie remontu istniejącej jezdni:

- wykonanie w-wy profilowej z betonu asfaltowego gr. od 0 do 5 cm,

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm

  - Wykonanie poszerzeń jezdni :

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr.10 cm

- wykonanie podbudowy tłuczniowej  gr.20 cm

- wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm

  - Wykonanie chodników

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr.10 cm

- wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

- wykonanie podsypki cem. - piaskowej lub grys 0-7 gr.3 cm

- ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

e. Wykonanie pasa zieleni

f. Remont kanalizacji deszczowej

g. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi

§3

1.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na 30.11.2009 r.

2.Termin zakończenia robót określony w pkt. 1 stanowi jednocześnie termin podpisania protokołu odbioru końcowego .

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają , że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia określającą przedmiot zamówienia .

§5

1.Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu obejmujące zakres robót oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

2. Po przyjęciu terenu Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§6

1.Organizacja , wykonanie i utrzymanie terenu robót należy do Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnego opracowania  organizacji robót ,budowy zaplecza  oraz kosztów za wykorzystane do celów budowy media   /energia elektryczna, woda ,gaz, paliwa,  itp/   inwentaryzacji powykonawczej, ubezpieczeń itp.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać teren robót Zamawiającemu

uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1.Zamawiający powołuje inspektora  nadzoru :

–  branża drogowa

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7

lipca  1994 r.  -  Prawo  Budowlane , z późniejszymi zmianami .

2.Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania  swojej funkcji .

Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy , zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 7 lipca 1994 r  - Prawo budowlane , z późn. zmianami .

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  .

2.Materiały , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektów  budowlanych  i specyfikacji techn. wykonania  i odbioru robót

3.Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru  /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych                          z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru  o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających .Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia elementów  robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów robót ,ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

2. Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 7-u dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

Nie dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

3. Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy :           a/  Wykonawca  / Kierownik  budowy /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego  pismem zawiadamiającym Zamawiającego.

b/  Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od  daty zawiadomienia go pismem o gotowości do odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę                    i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem , aż do czasu usunięcia tych wad.

§11

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą : …………. zł netto słownie : ……………………………………………………………………………..           i  kwotą :                  ………….. zł brutto, wraz z podatkiem VAT 22%

Słownie ………………………………………………………………………………………

§12

1.Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi  wg harmonogramu rzeczowo-finansowego   stanowiącego  załącznik   do niniejszej umowy .

2.Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową po ich odbiorze końcowym.

3.Podstawą do rozliczenia ust. 1 stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania  wraz z dokumentami rozliczeniowymi , na wskazane przez Wykonawcę konto.

5. Strony posiadają NIP o nr  :

- Zamawiający : 867-20-79-199

- Wykonawca :  ………………..

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto t.j. ………………………   w formie  i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst .jednolity .Dz.U.nr 223 z 2007r poz. 1655 z późn. zmianami

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy , o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie  Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst .jednolity .Dz.U.nr 223 z 2007r poz. 1655

3. Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych  przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot / zwolnienie /  zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa w § 17 ust.1 i 2.

§ 14

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia \podpisania protokołu końcowego robot.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie ustalonym w ust.1 jeżeli reklamował wadę w wykonaniu przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty ustalonej zabezpieczeniem należytego wykonania  umowy .

§ 15

Strony ustalają , że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne                     z następujących tytułów:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3 , do dnia protokolarnego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej .

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c/  w przypadku , gdy Zamawiający poniesie straty z winy Wykonawcy , w szczególności konsekwencje finansowe wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą  Tarnobrzeg                a instytucjami  współfinansującymi projekt inwestycyjny Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty obciążające  Zamawiającego

2.Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury  Wykonawcy należą się odsetki                      w wysokości  ustawowych odsetek .

3. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 16

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,               w terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach  -  Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy  tj. do dnia odstąpienia , w zakresie  obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

b/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i i ze sztuką budowlaną  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.

3.Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego            i prawnego.

§ 17

1. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko na warunkach określonych  w SIWZ pkt. XVII ppkt 4

2.Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest właściwy miejscowo  Sąd  Powszechny.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych z  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. nr 223              z 2007r r  poz. 1655 ) ,Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy  Prawo Budowlane

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   po 2  egz.   dla Wykonawcy  i   Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Harmonogram  rzeczowo-finansowy

2. Oferta  Wykonawcy

Z A M A W I A J Ą C Y :                                               W Y K O N A WC A :