Załącznik nr 5 do Zaproszenia

projekt umowy

# U M O W A

W dniu ……………………… pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, 
ul. Kościuszki 32 , ( NIP 867 – 207 – 91 - 99,  REGON 830409092 ) reprezentowaną przez:

# Prezydent  Miasta Tarnobrzega   -  mgr Norbert Mastalerz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – mgr Maria Nabrzeska

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”  a :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w wyniku wyboru oferty na podstawie  Zarządzenia nr 126/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia  28.04.2014  r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu trzebieży  w lasach gminnych na osiedlach Miechocin i Zakrzów w Tarnobrzegu na łącznej powierzchni 8,71 ha.

2.    Zakres prac obejmuje trzebież w drzewostanach leśnych na łącznej powierzchni 8,71 ha,

wraz ze zrywką na odległość do 500 m oraz transportem drewna na wskazane miejsce

składowania do 1 km, z przewidywanym pozyskaniem drewna w ilości 10 m3 z 1 ha, w tym:

1) na osiedlu Miechocin Oddział 1x dąb czerwony i brzoza 20 lat trzebież na powierzchni

7,56 ha,

2) na osiedlu Zakrzów Oddział 1Aih sosna 21-48 lat trzebież sanitarna przy drodze  w pasie

szerokości 23 m  na długości 500 mb

3.   Wykonawca zobowiązany jest do wyrobienia pozyskanego drewna z podziałem na

sortymenty, według obowiązującej klasyfikacji jakościowo-wymiarowej.

( 2

Termin wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się na dzień 28.11.2014 r.

( 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać tereny objęte pracami z dniem podpisania umowy.

( 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu sprzętu własnego lub

pozyskanego własnymi staraniami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania ścinki drzew przez osoby

posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac 
    i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania prac

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności przez osoby trzecie.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone

w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. Wykonawca przejmuje

na siebie ewentualną odpowiedzialność za właściciela na zasadzie art. 429 KC.

( 5

1. Nadzór nad pracami objętymi zamówieniem ze strony Zamawiającego pełnić będzie: mgr

inż. Iwona Łącz.

2. Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia w osobie:

........................... .

( 6

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie umowne w wysokości .................... zł netto (słownie netto: ......................),

brutto ............... zł (słownie brutto: ...............................) w tym podatek VAT 8%  w kwocie

....................... zł.

2. Strony ustalają, że zapłata za wykonaną usługę odbędzie się na podstawie wystawionej

faktury przez Wykonawcę.

3. Podstawę do rozliczenia wynagrodzenia stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany

od strony Zamawiającego przez osobę  pełniącą nadzór nad pracami i upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na

fakturze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

( 7

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących   wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie 
     z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi, że na

skutek zaistnienia nie przewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł

wywiązać z zobowiązań umownych.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

( 8

1.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci kwotę 10% wartości umowy, 
z wyjątkiem przypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres prac  w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy o ponad 31 dni terminu określonego w § 2 .Odstąpienie uważa się za skuteczne , jeśli Zamawiający stwierdzając zwłokę Wykonawcy w realizacji usługi wezwał go niezwłocznie do należytego wykonania umowy.

3.Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie nie może być podstawą do zapłaty za wykonany do dnia odstąpienia  zakres umowy.

4.W razie odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 10% wartości umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty  na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a) za opóźnienie w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyegzekwowania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

b)w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w §6 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia po terminie wyznaczonym.

6.Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić  od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej 
na zasadach ogólnych.

7.Skorzystanie z prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszej umowie, winno nastąpić
w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

( 9

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie

innym niż wskazanym przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym

zleca wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W przypadku naruszenia przez

Wykonawcę zakazu określonego ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od

umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej określonej w § 8 ust. 4.

( 10

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

a) przerwy w wykonaniu robót spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
    o  liczbę dni występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

b) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa,

c) sytuacji  niezależnych od strony umowy, powodującej konieczność wprowadzenia zmian

do umowy, w tym do terminu wykonania – w takim przypadku przesunięcie terminu może

nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na

działanie siły wyższej.

( 11

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień

publicznych.

4. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane

przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

( 12

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze  dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                                  W Y K O N A W C A ;