Umowa nr RMF.II.272.   .2015

# o wykonanie  tablic  pamiątkowych

W dniu …….................. r.  w Tarnobrzegu pomiędzy:

Gminą Tarnobrzeg z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 32,  reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnobrzega – mgr Grzegorza Kiełba,

zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………….reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą ”,

zwanych dalej wspólnie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówieniu publicznym w trybie zaproszenia do składania ofert dla zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie, wykonanie i montaż  3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu prac:

- zaprojektowanie i wykonanie z materiału trwałego tj. odpornego na warunki meteorologiczne, z drukiem odpornym na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV 3szt. wolnostojących, jednostronnych, tablic pamiątkowych, o wymiarach 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość) wg wzoru określonego w wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  i promocji,

- wykonanie metalowych konstrukcji nośnych pod wyżej wymienione tablice                             i zabezpieczenie tych konstrukcji pod względem antykorozyjnym,

- dostarczenie i trwałe ustawienie tablic pamiątkowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- wykonanie korekty w treści tablic w okresie trwania rękojmi i gwarancji, jeśli będzie ona wynikać z konieczności aktualizacji danych zawartych na tablicach.

§3

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością gdzie projektuje się lokalizację tablic objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, wraz z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami i normami  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

§4

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na drugi dzień po podpisaniu umowy.

- Strony ustalają, iż całość przedmiotu umowy zostanie wykonana do dnia: 14.10.2015 r.

§5

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce ustawienia tablic pamiątkowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- W dniu podpisania umowy Zamawiający określi Wykonawcy treść, którą należy umieścić na tablicach pamiątkowych.

- Przed wykonaniem tablicy Wykonawca przedstawi projekt tablicy do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonanie korekty w treści tablicach pamiątkowych, w okresie trwania rękojmi i gwarancji, jeżeli będzie ona wynikać z konieczności aktualizacji danych zawartych na tablicy.

§6

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren w miejscu ustawionej tablicy.

§7

1. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót należą do Wykonawcy.

2. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót, ich części bądź  urządzeń  w toku realizacji  przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli stwierdzone podczas odbioru końcowego wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości do odbioru robót.

§10

- Do ewentualnego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty objęte niniejszą umową z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§11

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto: ……..….. zł i kwotą brutto……………… zł (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%), słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………

- Kwota wynagrodzenia wyszczególniona w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

- Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru robót objętych niniejszą umową.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym z przepisów o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zobowiązany jest przyjąć fakturę wystawioną zgodnie z umową i sporządzoną prawidłowo do potrzeb VAT.

- W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania prze Zamawiającego z tej przyczyny z odliczeń VAT, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem odszkodowania kwotę równą kwocie nie odliczonego podatku.

- Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§13

- Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP :

867 – 20 – 79 – 199. Faktury za wykonane prace należy wystawiać na adres:

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39 – 400 Tarnobrzeg.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP:

……………………

§14

Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności służących mu w stosunku do Zamawiającego, z tytułu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wskazującej nabywcę wierzytelności.

§15

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia następnego od daty podpisania protokołu końcowego robót .

- Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady wykonawczej, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

§16

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub kolejnego przedmiotu odbioru końcowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.2,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia określonego w § 11 ust.2,

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.2,

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną     w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.2,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nie wykonanych robót powiększoną o 10% wartości wynagrodzenia określonego w §11 ust.2,

- Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga może ustalić dodatkowy termin wykonania tego obowiązku. W przypadku nie wykonania go, także w dodatkowym terminie, wysokość kar o których mowa w ustępie 1   i 2 niniejszego paragrafu, ulega zwiększeniu o 50% z chwilą upływu ostatniego dnia terminu dodatkowego,

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organa Kontrolne, których nałożenie pozostaje w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,

- Do należności z tytułu faktur nie zapłaconych przez Zamawiającego w terminie, mogą być doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar umownych, opłat i odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych niniejsza umową w odniesieniu do obu Stron.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej.

§17

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, likwidacja, nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, podział lub połączenie z innym podmiotem, zbycie przedsiębiorstwa,

  - Nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji robót objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie wznowił ich przez okres 7 dni,

  - Wykonawca popadł w zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającą 14 dni,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistniałych, nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych,

  - Zamawiający odmówił, bez uzasadnionych przyczyn, odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku oraz wprowadza nowego wykonawcę celem dalszej realizacji robót. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 11 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną w umowie z nowym wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie w tym przypadku, powiadomienie  przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację robót określonych w protokole inwentaryzacji.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

  - Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały i urządzenia, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów,

  - Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 5.1. niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego  i prawnego.

.

§18

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące tajemnicę służbową lub będące informacjami poufnymi, z którymi zapoznał się w związku wykonywanymi pracami.

- Za informacje poufne uznaje się wszelkie informacje ujawnione w ramach współpracy Stron, w szczególności dotyczące treści umowy, interesów drugiej Strony, jej finansów lub działań, włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, kosztowymi i tajemnicą handlową.

§19

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych w umowie, wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany przedmiotu umowy, wynagrodzenia lub umówionego terminu wykonania zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

- jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należytego Wykonawcy wynagrodzenia,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, np. rozszerzenia usług o wykonanie dodatkowych tablic lub likwidacji kolizji występujących w miejscu lokalizacji tablic wskazanej przez Zamawiającego lub niezawinionego przez Wykonawcę umowy wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wartość tego zamówienia nie przekroczy kwoty 14 000 euro, zostanie to uregulowane podpisaniem stosownego aneksu do Umowy,

- nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (usług) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usług podstawowych określonego w niniejszej Umowie,

- nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- z powodu zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez która rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą  zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania usług z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

- gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,

- zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego,

- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości usług objętych przedmiotem zamówienia,

b) wykonanie usług nieprzewidzianych, które mogą okazać się niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze warunków Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę, po złożeniu pisemnego wniosku  przez Wykonawcę, do zmiany umownego terminu zakończenia robót oraz do ewentualnej zmiany wynagrodzenia - po przeprowadzonych w tej sprawie negocjacjach.

§20

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

- Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez druga Stronę.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

§21

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach                            z przeznaczeniem  1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zmawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta.

WYKONAWCA: 							ZAMAWIAJĄCY: