Zał. nr 2 do SIWZ projekt umowy

U M O W A  nr  BZP-I.272. … . 2016

zawarta w dniu  ...............2016 r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg  39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32  ,  reprezentowaną  przez:

Prezydenta  Miasta				-	Grzegorz Kiełb

Kontrasygnata Skarbnika Miasta		-	Urszula Rzeszut

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”

a :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym  przez :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Stosownie do dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
 z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 
z 2015 roku poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

ZAKRES UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi :

„Oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg”

o powierzchni około 23.700,00 m2,  w tym:

- Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych  w technologii malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową koloru białego na tle czerwonym

z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych			- 1.000,00 m²

- Wykonanie oznakowania poziomego pasów drogowych w technologii malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową białą z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych								- 22.000,00 m²

- wykonanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych koloru białego na tle czerwonym wg załączonego wzoru w technologii malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną o grub. od 0,90 -3,00 mm w ilości 1,7 – 3,5 kg/m² wraz z kulkami  1000 – 2000T w ilości 500g/m² 		  -				  500,00 m²

- wykonanie trwałego usunięcia starego oznakowania poziomego w ilości  - 200,00 m²

5. Oznakowanie poziome wymienione w pkt. 1,2,3 oraz usunięcie oznakowania wymienione w pkt.4 wykonane na wezwanie Zamawiającego według potrzeb w ilości nie przekraczającej 5 % wartości podanej w umowie.

Zamówienie obejmuje uzupełnienie istniejącego oznakowania i wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg, ulic, placów i parkingów w pasach drogowych dróg i ulic, dla których funkcje zarządcy pełni Prezydent Miasta Tarnobrzega.

2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje między innymi:

1)	wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni farbą białą 
z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych przy użyciu urządzenia do natrysku wysokociśnieniowego bezpowietrznego. Farby nakładane warstwowo od 0,3 mm do 0,8 mm.

2)	wykonanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych koloru białego na tle czerwonym wg załączonego wzoru w technologii malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną o grub. od 0,90 -3,00 mm w ilości 1,7 – 3,5 kg/m² wraz z kulkami  1000 – 2000T w ilości 500g/m²

3) 	Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych  w technologii malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową koloru białego na tle czerwonym z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych.   Farby nakładane warstwowo od 0,3 mm do 0,8 mm.

4) 	Cena ofertowa obejmuje wszystkie prace konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, m.in.:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 
z instrukcją o znakach drogowych poziomych, rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia  3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
 i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - załącznik nr 2 (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.),

f)ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

5. Prace wymienione w pkt. 1 i 2 będą wykonane z materiałów Wykonawcy, odpowiadające wymogom SST i posiadające aprobaty IBDiM lub innych upoważnionych jednostek badawczych. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie jak i w oparciu 
o obowiązujące w budownictwie drogowym: przepisy prawa budowlanego, normy, instrukcje, wymogi jakościowe.

KIEROWNIK ROBÓT, INSPEKTOR NADZORU

§ 2

- Osobami sprawującymi nadzór po stronie Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy będą:   Waldemar Kwietniewski.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie………………………………..

TERMIN REALIZACJI

§ 3

1. Termin realizacji zamówienia:

- I etap centrum miasta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
 w okresie od 01.06.2016 r. do   30.06.2016 r.

- II etap pozostałe ulice 
 w okresie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r.

- III etap w terminie od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. na wezwanie Zamawiającego 
wg zgłaszanych potrzeb.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest rozliczenie za faktyczne wykonanie ilości robót (elementów), w oparciu o ceny jednostkowe brutto wraz z należnym podatkiem VAT:

- oznakowanie poziome  przejść dla pieszych  w technologii malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową koloru białego na tle czerwonym z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych.

- oznakowanie cienkowarstwowe farbą drogową białą z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych

- poziome oznakowanie przejść dla pieszych koloru białego na tle czerwonym 
wg załączonego wzoru w technologii malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną o grub. od 0,90 -3,00 mm w ilości 1,7 – 3,5 kg/m² wraz z kulkami  1000 – 2000T w ilości 500g/m²

- wykonanie trwałego usunięcia starego oznakowania poziomego

2. Po zakończeniu prac zostanie wykonany obmiar rzeczywistych ilości danego rodzaju oznakowania. Jeżeli wyniki wykonanego obmiaru będą odbiegały od obmiaru przyjętego 
w postępowaniu, wartość prac określonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilości otrzymane w wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen. W przypadku zaistnienia takich okoliczności ustala się, że usługi zostaną rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe z ust. 1 niniejszego paragrafu. Do ceny otrzymanej przez przemnożenie jednostkowych cen robót przez faktycznie wykonane ich ilości zostanie naliczony podatek VAT. Dokonany obmiar musi być przeprowadzony przy udziale inspektora nadzoru.

- Maksymalne zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy nie przekroczy …………………. złotych łącznie z należnym podatkiem VAT.

§ 5

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych robót, dokonanym przez inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Wykonawcy.

2. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę, i po protokolarnym odbiorze robót 
z konta zamawiającego.

WYKONANIE, ODBIÓR

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace wymienione w § 1 pkt 1,2,3 w godzinach wieczorowo - nocnych.

2.Malowanie może być wykonane tylko przy temperaturze powietrza powyżej 5 stopni Celsjusza.

3.Zamawiający zobowiązuje się przestąpić do odbioru końcowego wykonanych prac 
w terminie 7 dni do daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę odrębnie dla każdego etapowania.

GWARANCJE

§ 7

1.	Wykonawca udziela na:

a)  oznakowanie farbą drogową na nawierzchni asfaltowej i betonowej – gwarancji i rękojmi - 12 miesięcy;

b) oznakowanie poziome przejść dla pieszych grubowarstwowe masą chemoutwardzalną – gwarancja i rękojmia  – ……. lata

c)  oznakowanie farbą drogową na kostce kamiennej – gwarancja i rękojmia - 3 miesiące;

2.	Gwarancja i rękojmia liczona będzie od dnia odbioru końcowego robót.

KARY UMOWNE

§ 8

1.	Strony postanawiają ,że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

1/ Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a/ za opóźnienie w wykonaniu prac lub ich części, dla których ustalono odrębny termin odbioru, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy lub jego część za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót;

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy lub jego część za każdy dzień opóźnienia liczonego od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;

c/ za odstąpienie od umowy, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za tą część przedmiotu umowy, od której wykonania Wykonawca odstąpił;

UWAGA- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zlecenia robót wymienionych w § 1 pkt.1 ppkt.4

2/ Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a/ za opóźnianie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu umowy , od której wykonania zamawiający odstąpił.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

PODWYKONASTWO

§ 9

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

  - Jeżeli zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
 o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ( 9  ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 9. w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 9 ust. 12, w terminie 7 dni zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 9, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający przewidzi w  umowie zapłatę: wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 9 ust. 9 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

  - W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w § 9 ust 16, zamawiający wstrzymuje  odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

§ 10

W przypadku wystąpienia usterek i niedoróbek zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca przestąpi do ich niezwłocznego usunięcia tj. w czasie nie dłuższym niż 1 dzień od wezwania do ich usunięcia.

ZMIANA UMOWY

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć:

a) terminu realizacji poszczególnych etapów prac - tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie uzgodnień z Zamawiającym,

b) terminu realizacji w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które 
z względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie roboty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

c) zmian wynikających ze zmian przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA