# -Projekt umowy-

# U M O W A   Nr  BZP……………………

o wykonanie prac projektowych zawarta w Tarnobrzegu  w dniu  ….….…..2016 r.  pomiędzy: Gminą   Tarnobrzeg  z siedzibą 39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32 ,  którą reprezentuje  :

Prezydent  Miasta Tarnobrzega           -          Grzegorz Kiełb

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Urszula Rzeszut

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”

a :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym  przez :

………………………………………………….

………………………………………………….

posiadającą NIP: ……………………….., REGON: …………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”

§ 1

Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164) , w rezultacie  wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania n.w. zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z nadzorem  autorskim i przygotowaniem do realizacji inwestycji  pn:

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Krucza i Jaśminowa  w Tarnobrzegu”,

1.  Przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

Dokumentacja projektowa powinna  być opracowana m.in. zgodnie z:

1.	 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.              z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462),

2.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r poz.1129 ),

3.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami),

4. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016  poz. 290),

5. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.                               z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),

6.   Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

7. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r, nr 63 poz.735 z późn. zm.)

8.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r,  Nr 120 poz. 1126),

9.	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.1590)

10.	Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),

11.   Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.                   z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),

12.	 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936),

13.	 Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.                     z 2014 r. poz. 518 (z późn. zm.),

14.	Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 )

15.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596).

2.   Zakres  rzeczowy przedmiotu umowy:

2.1. Przedmiot umowy obejmuje  opracowanie oddzielnych dokumentacji projektowych wraz z  nadzorem  autorskim  i przygotowaniem do realizacji zadania  inwestycyjnego   pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Kruczej i Jaśminowej w Tarnobrzegu”

2.2.  Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien uwzględnić wykonanie następujących prac  budowlanych :

- Remont i przebudowę konstrukcji  jezdni oraz skrzyżowań z mieszanki mineralno-   bitumicznej SMA

-  Przebudowę  poboczy z uwzględnieniem wykonania konstrukcji utwardzonej

-  Remont istniejących zjazdów

-  Rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym

- Rozwiązanie odwodnienia drogi , w tym: przebudowa i budowa elementów odwodnieniowych, ewentualny remont przepustów pod drogą, przebudowę rowów przydrożnych itp.

-  Zmianę stałej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe) wynikającą z przyjętych rozwiązań

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ( np. bariery drogowe, progi zwalniające)

- Inne prace  wynikające z wydanych warunków, opinii i decyzji ( np. decyzji środowiskowych )

UWAGA: konieczność zaprojektowania wszystkich w/w elementów należy uzgodnić z

Zamawiającym po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami w terenie.

a w szczególności:

1. ul. Krucza  dł. ok. 592 mb., szerokość zmienna w pasie drogowym od skrzyżowania z ul. Jaśminową do skrzyżowania  z ul. Borów.

- podbudowa, jezdnia asfaltowa, zjazdy,  , odwodnienie,

Termin opracowania dokumentacji: 31 sierpień 2016r..

2. ul. Jaśminowa długość odcinka do remontu – ok. 946 mb., szer. w pasie drogowym

- podbudowa, jezdnia asfaltowa, utwardzone pobocza, odwodnienie, zjazdy,

Termin opracowania dokumentacji: 31 sierpień 2016r.

2.3. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji

przedmiotu umowy   obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich materiałów do

projektowania, w tym :

- Wykonanie wywiadu niwelacyjnego, i innych badań terenowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- Sporządzenie mapy do celów projektowych, w tym map sytuacyjno – wysokościowych w zakresie niezbędnym do celów projektowych z inwentaryzacją wszystkich urządzeń i zieleni. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- wykonanie aktualnych wypisów i wyrysów działek objętych zakresem projektowym.

- Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej stanu umocnień skarp przydrożnych i nośności gruntu - jeżeli zajdzie taka potrzeba. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej   i elektronicznej

- Wykonanie dokumentacji hydrologicznej-jeżeli zajdzie taka potrzeba. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej

- Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów do usunięcia – w razie potrzeby .

- Przygotowanie innych opracowań ,operatów, dokumentów , inwentaryzacji urządzeń i obiektów w zakresie wynikającym z   przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych ( np. operatów wodno-prawnych dla przebudowy urządzeń wodnych- w razie potrzeby)

2.  Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i

uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją

zamierzenia inwestycyjnego - o ile zajdzie taka potrzeba. Minimalna ilość egzemplarzy

opracowania – 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF, dwg)

3.   Przygotowanie wniosków do użytkowników mediów i uzyskanie w imieniu

Zamawiającego warunków technicznych włączenia, budowy, przebudowy i

zabezpieczenia urządzeń  infrastruktury technicznej,

4.   Uzyskanie  innych opinii,decyzji i uzgodnień,  wymaganych  potrzebami  projektowymi

i przyjętymi rozwiązaniami  .

5.  Przygotowanie w imieniu Zamawiającego informacji o zamiarze rozpoczęcia przebudowy

i  rozbudowy drogi.

6.  Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków  wraz z kompletem dokumentów i

opracowań stanowiących wymagane załączniki do tego wniosku i uzyskanie

prawomocnych decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w

zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska .

7. Opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej wstępnej koncepcji architektonicznej,

zawierającej  propozycje  rozwiązań funkcjonalnych i przedłożenie Zamawiającemu do

zatwierdzenia  celem  ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego dokumentacji

projektowych – 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej

8. Opracowanie na podstawie uzyskanych warunków i decyzji projektu budowlanego we

wszystkich branżach wraz z  informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –

BIOZ i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych  uzgodnień i opinii –

zgodnie z obowiązującymi przepisami . Minimalna ilość  egzemplarzy opracowania - 6 kpl

w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF i dwg.)

9.   Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach. Minimalna ilość

egzemplarzy opracowania – 5  kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej

(w formacie PDF i dwg.),

10. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu z określeniem struktury rodzajowej i

kierunkowej-jeżeli zajdzie taka potrzeba. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania – 2

kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF i dokument programu Word),

11. Opracowanie zgodnie z wydanymi  warunkami  i uzgodnienie z użytkownikami mediów

rozwiązań projektowych dotyczących likwidacji wszystkich kolizji z uzbrojeniem

technicznym terenu – nadziemnym i podziemnym, a także zjazdów, podjazdów, ogrodzeń

itp., odpowiednio wyprofilowanych uwzględniających likwidację barier

komunikacyjnych. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania – 5  kpl. w wersji

papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej(w formacie PDF i dwg),

12. Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem

opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Minimalna ilość egzemplarzy opracowania – 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl  w wersji

elektronicznej (w formacie PDF i dwg),

13.  Sporządzenie wykazu reperów i wersję elektroniczną współrzędnych geodezyjnych dla

celów obsługi geodezyjnej budowy. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania – 2 kpl.

w wersji papierowej i elektronicznej,

14. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl  w wersji

elektronicznej (w formacie PDF i dokument programu Word),

15. Sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych

dokumentacją projektową ( Zamawiający zastrzega sobie opracowanie przedmiarów

zgodnie z wymogami  instytucji dofinansowujących inwestycję, np. roboty kwalifikowane

i niekwalifikowane – w razie potrzeby). Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5

kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF , ath. i dokument programu

Word),

16. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż i wszystkich robót

objętych dokumentacją projektową ( Zamawiający zastrzega sobie opracowanie

przedmiarów zgodnie z wymogami instytucji dofinansowujących inwestycję , np. koszty

kwalifikowane i niekwalifikowane – w razie potrzeby). Minimalna ilość egzemplarzy

opracowania – 3 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF ,  ath. i

dokument programu  Word),

17.  Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zbiorczego dla całego zakresu zamówienia

uwzględniający koszt robót na obu ulicach .

Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 3 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej

(w formacie PDF , ath. i dokument programu Word),

18.  Przygotowanie materiałów przetargowych w wersji elektronicznej dla celów udzielenia

zamówienia publicznego,  zawierających projekty budowlane, projekty wykonawcze ,

STWiOR, przedmiary -  3 kpl. w formacie PDF – zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

19.  Przygotowanie stosownych wniosków wraz z kompletem  dokumentów , opracowań i

pozwoleń stanowiących wymagane załączniki do tych wniosków  i uzyskanie na rzecz

Zamawiającego decyzji administracyjnych  zezwalających na  realizację inwestycji

według opracowanych dokumentacji projektowych, tj. inwestycji celu publicznego( w

razie potrzeby),  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej , pozwolenia na budowę

itp ,zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane i szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

20.  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach

objętych dokumentacją projektową do momentu ich zakończenia i podpisania przez

komisję protokołu odbioru końcowego z wykonawcą  robót.

21.  Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a także

zainteresowane  strony w trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne i w

trakcie prac, którego przedmiotem będzie realizacja robót wg dokumentacji projektowej,

która stanowi przedmiot zamówienia,

22.  Sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wszystkich

branżach i w całym zakresie robót objętych dokumentacją projektową – zgodnie z

potrzebami Zamawiającego .

§ 2

1.	 Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy                  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016  poz. 290 ),przez autorów opracowań  wszystkich branż.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością          w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.	Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie                   i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma  służyć. Zawierać  będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,                  a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać  będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

4.	Wykonawca dołączy do projektów budowlanych komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.	Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacjach projektowych będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.	Wykonawca w opracowaniach projektowych zastosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

7.	Wykonawca w terminie wskazanym przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( lub o pozwoleniu na budowę lub  przyjmujący zgłoszenie wykonania robót) wniesie ewentualne poprawki, uzupełnienia czy wyjaśnienia wskazane  w postanowieniu organu. Powyższe dotyczy również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub innych decyzji związanych z realizacją inwestycji.

8.  W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Projektant zobowiązuję się do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 29 , art. 30 i art. 31 Ustawy Prawo zamówień publicznych .( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów (tylko w przypadku określonym w ustawie) , wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie norm, aprobat, specyfikacji i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, dopuści rozwiązania równoważne.

9.	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016  poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych .( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),.

§ 3

1.	Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i zapoznania się z kopią mapy zasadniczej. W odniesieniu do sieci technicznego uzbrojenia podziemnego terenu, tam gdzie istnieją  wątpliwości, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odkrywek w celu sprawdzenia istniejącego stanu.

TERMIN UMOWY

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1                                                         w terminie:

1. Wstępna koncepcja architektoniczna dla     zgodnie z § 1  dla wszystkich ulic do…………..

2. Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi

zezwalającymi na realizację inwestycji :

a. ul. Krucza i Jaśminowa   do  31. Sierpień 2016r.

Dokumentacja powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest

wykonana zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami  i normami, oraz że zostaje

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć .

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych opracowaną dokumentacją projektową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót remontowo - budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia zakończenia tych robót.

WYNAGRODZENIE

§ 5

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji i nadzorem autorskim ::

na kwotę netto…………………zł i brutto :……………….zł wraz z podatkiem VAT 23%

( słownie brutto:……………………………………………..zł) , w tym :

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji i nadzorem autorskim dla ulic:

a. ul. Krucza

na kwotę netto………zł i brutto………zł wraz z podatkiem  Vat 23%

( słownie brutto:……………………………………………..zł)

b. ul. Jaśminowa

na kwotę netto………zł i brutto………zł wraz z podatkiem  Vat 23%

( słownie brutto:……………………………………………..zł)

2. Zamawiający zastrzega zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust.1      po  odbiorze  od  Wykonawcy dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami i decyzjami  administracyjnymi  umożliwiającymi realizację inwestycji ( tj. zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na  realizację  inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę  i.t.p)

§ 6

1. Zamawiający dokona odbioru prac projektowych wraz z decyzjami administracyjnymi  umożliwiającymi realizację inwestycji , po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności projektu, który wcześniej uzyskał pozytywną opinię Gminnej  komisji do spraw odbioru prac projektowych i zatwierdzi protokół zdawczo-odbiorczy umówionego zakresu prac, w terminie do 14 dni od przekazania dokumentacji.

Podpisanie protokołów będzie podstawą do wystawienia faktur.

2. Potwierdzenie czynności związanych z nadzorem autorskim odbywać się będzie poprzez: wpis do dziennika budowy, protokół ustaleń, lub inny dokument związany z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

§ 7

1.	Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi po ich wykonaniu i przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z § 6, na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę faktur końcowych , w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, na konto Wykonawcy :

…………………………………………………

2.  Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty badań, ekspertyz, analiz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty uzgodnień i konsultacji, koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania, a tak ze koszty nadzoru autorskiego.

3.	Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

NADZÓR AUTORSKI

§ 8

1.	Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy                  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016  poz. 290), przez autorów opracowań  (wszystkich branż).

2.	W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowań  zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego:

1) 	stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność  ich realizacji                               z dokumentacją,

2)	 uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego),

3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy,

4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego,

5) 	czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej obowiązku ponownego uzyskiwania decyzji formalno-prawnych,

6)	brać udział w komisjach i radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,

7)  doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy,

8)	Wykonawcy przysługuje 3 dni na przygotowanie się do wykonywania czynności                w ramach zleconego mu nadzoru autorskiego.

3.	W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 3, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

5.	W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

KARY UMOWY

§ 9

1.	Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za :

1)	opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy,   z powodu okoliczności za które odpowiada  Projektant, w wysokości  0,2 % wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 5  umowy, za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia następnego od terminu ustalonego w § 4  umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyegzekwowania kar umownych z faktury wystawionej przez Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy.

2)	opóźnienie w usunięciu wad projektu, oddzielnie , w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust.  umowy,  za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3)	opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie pełnienia usługi nadzoru autorskiego, oddzielnie, z powodu okoliczności za które odpowiada  Wykonawca, w wysokości  0,2 % wartości przedmiotu zamówienia, określonego w § 5    umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyegzekwowania kar umownych z faktury wystawionej przez Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy.

4)	naruszenia zobowiązań określonych w § 13 ust. 3 pkt 5, 7 i 9,  w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia  określonego w § 5 ,   za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5) naruszenia zobowiązań określonych w § 13 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, i 6, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 5 umowy, za każde naruszenie.

2.	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych w przypadku  opóźnienia w zapłacie faktur.

3.	W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (całego wynagrodzenia określonego w § 5 umowy).

4.	W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (całego wynagrodzenia określonego w § 5 umowy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

Warunki odstąpienia od umowy  :

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

2)	 Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres prac projektowych w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy                o ponad 31 dni terminu określonego w § 4  na wykonanie dokumentacji projektowej. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeśli Zamawiający stwierdzając zwłokę wykonawcy  w realizacji usługi wezwał go niezwłocznie do należytego wykonania umowy.

3)	Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie nie może być podstawą do zapłaty za wykonany do dnia odstąpienia zakres umowy .

§ 11

- Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza :

Magdalena Walkiewicz

2.	Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie pełnienia obowiązków umownych wyznacza się :  Małgorzata Matyka

3.	Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

ZMIANY UMOWY

§ 12

1. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1.1 Skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie z przyczyn    niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,                        w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a)	siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę dni oddziaływania zdarzenia zewnętrznego,

b)	 wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy o czas niezbędny na uzupełnienie,

c)	przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; zmiana terminu realizacji o liczbę dni przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów,

d)	szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do umowy; zmiana terminu realizacji o liczbę dni ich pozyskania,

e)  zmiany przepisów prawa,

f)	udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego,

g) wydania polecenia zmiany,

1.2 Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązywania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia,

1.3 Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wykonawcy wynagrodzenia,

2. Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany):

2.1 Pominąć element przedmiotu umowy,

2.2. Przed wydaniem polecenia zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:

a) uzasadnienia dokonania zmiany,

b)	opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

objętego poleceniem zmiany

c)	zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 12 w ust.

2 pkt. 2.1.,

2.2 Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany, jest uprawniony do wydania polecenia zmiany.

3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji umowy podmiotów trzecich,                 o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków                 w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na  piśmie w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu STRON (za wyjątkiem tych opisanych                 w pkt. 3 i 4).

§ 13

1.	Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym  i działania na jego rzecz               w całym okresie realizacji Umowy.

3.	Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego,

2)	niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć  na jakość lub termin zakończenia Umowy,

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

4)	brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego,

5)	w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców                    w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze oraz w przypadku szczególnie złożonych pytań wykonawców obejmujących przygotowywanie modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających               z tych pytań i udzielanych odpowiedzi nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej,

6)	skierować do wykonania przedmiotu umowy i nadzoru autorskiego personel wskazany             w Ofercie,

7)	przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę,

8)	na wniosek Zamawiającego i w terminie w nim określonym przekazać dokumentację zawierające kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy,

9)	w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy, np.  na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożone przez Zamawiającego, aż do podpisania umowy w przedmiotowej sprawie przez Gminę Tarnobrzeg i ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze oraz w przypadku szczególnie złożonych pytań wykonawców obejmujących przygotowywanie modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej,

4.	W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w § 13 ust. 3 pkt 6, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy,

5.	Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

6.	W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

8.	Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy i powodującej jej opóźnienie.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki  i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

10.	 Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje  i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany              w Ofercie Wykonawcy.

11.	 Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich

12.	 Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie                        z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

13.	 Wykonawca powinien zawsze działać  jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie             z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.                          W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego

14.	 Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt. 1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Nie podjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

§ 14

1.   W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów                   w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych                   w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.   Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

2)   bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)	użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych  z realizacją zadań Zamawiającego,

b)	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c)	zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym technika magnetyczna na kasetach video, technika światłoczuła i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d)	wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)	 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych

i reklamy,

l)sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora

m)	publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n)	dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie –w razie  wątpliwości przyjmuje sie, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania,

3.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.	Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.                    z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,                        a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy do końca

okresu realizacji robót budowlanych ustalonym z Wykonawcą robót. W ramach  gwarancji

i rękojmi za wady projektu wszelkie usterki i wady mogące wystąpić w trakcie realizacji

robót budowlanych, wynikające z przyczyn projektowych i zaniedbań Wykonawcy

projektu będą wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca wprowadzi zmiany i

poprawki w dokumentacji bezpłatnie i zwróci poniesione przez Zamawiającego nakłady

za przebudowę przeprojektowanego elementu.

- W przypadku poniesienia szkody z tytułu wad projektu , Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

§ 16

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

2.	Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r.  Prawo budowlane w późn. zmianami , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.

§ 18

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygać właściwy miejscowo dla Zamawiającego  sąd powszechny .

§ 19

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A :                                                           Z A M A W I A J Ą C Y :

kontrasygnata   S K A R B N I K A   M I A S T A :