Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

( projekt)

U M O W A

W dniu ……………………… pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, 
ul. Kościuszki 32 , ( NIP 867 – 207 – 91 - 99,  REGON 830409092 ) reprezentowaną przez:

# .....................................................................................................................................................

# ......................................................................................................................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym” z jednej strony a :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

.........................................................................................................................................................

zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wybory oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert została zawarta umowa następującej treści :

( 1

1 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w rezultacie wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu” z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu” w swoim zakresie obejmuje:

-budowę rowu ( ok. 130 m) na działce Nr ewid. 1536/2 obręb Sobów,

-likwidację zbędnego odcinka rowu,

-modernizację rowu na długości około 700 mb,

-budowę zastawki (w razie potrzeby)

-udrożnienie przepustów,

-budowa nowych przepustów (w razie potrzeby)

-wykonanie niezbędnych opinii, ekspertyz i uzgodnień zależnych od przyjętych w projekcie

rozwiązań technicznych,

-przygotowanie potrzebnych materiałów i badań ( w razie potrzeby)

●projekt budowlano-wykonawczy -4 kpl. egz. w formie papierowej

●kosztorys inwestorski – 2 kpl. egz. w formie papierowej w układzie po szczególny zakres( np.

budowa rowu, likwidacja rowu, modernizacja rowu itd.) i na całość zadania)

●przedmiar robót- 2 kpl. egz. w formie papierowej w układzie j.w

●szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -2kpl egz. w formie papierowej

●wersja elektroniczna dokumentacji przetargowej  na przebudowę i modernizację rowu wraz z

kosztorysemi inwestorskim – 1 egz.

●operat wodnoprawny wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiającego pozwoleniem

wodnoprawnym dla przedmiotowego przedsięwzięcia- 1 egz.

● dokonanie w imieniu Zamawiającego  zgłoszenia budowy przedmiotowego przedsięwzięcia .

3.Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi  normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżącą konsultacje i uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia zakończenia robót budowlanych.

- Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

- Z dniem przekazania dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w zakresie :

- utrwalania i zwielokrotnienia utworu, a szczególności, kopiowania, powielania, fotografowania i skanowania,

-obrotu oryginałem lub kopiami,

-rozpowszechniania utworu , w tym wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnianie, publikowanie w Internecie.

c) przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania wszelkim

instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami

( 2

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym w terminie do

a) Przedstawienie koncepcji do zatwierdzenia –  do dnia 31lipca 2016 r.

b) Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami

administracyjnymi na realizację zadania – do dnia 30 listopada 2016 r.

2.Dokumentacja powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, oraz że zostaje wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.W przyjętych  rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Projektant zobowiązuję się do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art.29, art.,30,i art.31 ustawy Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. z 2015 r., poz.2164) .W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów ( tylko w przypadku określonym w ustawie)wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów  technicznych i jakościowych.

( 3

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez Podwykonawców.

§ 4

1.Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1

Kwota netto ...................................................zł

(słownie : ........................................................................................................................................)

Kwota brutto wraz z podatkiem VAT  ...........................zł ,

( słownie :........................................................................................................................................)

w tym :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę : netto .......................................... zł

(słownie :..........................................................................................................................................)

I brutto ...................................zł,

(słownie :..........................................................................................................................................)

2) Nadzór autorski  nad wykonaniem robót budowlanych objętych projektem , na kwotę netto :

...........................................................................zł

(słownie : ........................................................................................................................................)

i brutto : ...........................................................zł.

(słownie : .........................................................................................................................................)

§ 5

1.Zamawiający dokona odbioru prac projektowych jednorazowo, po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności projektu, który wcześniej uzyskał pozytywna opinię Gminnej komisji do spraw odbioru prac projektowych i zatwierdzi protokół zdawczo- odbiorczy umówionego zakresu prac, w terminie do 7 dni od przekazania dokumentacji. Podpisanie protokółu będzie podstawą do wystawienia faktury.

2. Potwierdzenie czynności związanych z nadzorem autorski odbywać się będzie poprzez : wpis do dziennika budowy, protokół ustaleń lub inny dokument związany z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

§ 6

1. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi po ich wykonaniu i przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z § 4 w terminie 30 dni od daty wpływu faktury na konto Wykonawcy : ......................................................................................................................................

2.Zapłata wynagrodzenia za nadzór  autorski nastąpi jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót z Wykonawcą na podstawie protokołu zakończenia nadzoru autorskiego, w terminie 30 dni od dary wpływu faktury, na konto Wykonawcy ..........................................................................................................................................

3.Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz ,warunków technicznych, opinii , uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. 
W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty uzgodnień i konsultacji, koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania.

4.Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1.Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. ( Prawo budowlane z 2016 r. , poz.290).

2.W ramach nadzoru autorskiego autor Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego:

- stwierdzić w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji

z dokumentacją,

- uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy,

- udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego,

- czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego , wymagającej obowiązku ponownego uzyskiwania decyzji formalno – prawnych,

- brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego , w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym prac ,

- doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy,

- Wykonawcy przysługuje 3 dni na przygotowanie się do wykonywania czynności 
w ramach zleconego mu nadzoru autorskiego.

3. W przypadku konieczności wykonywania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w ofercie na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust.3 , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej , na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust.3 Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

§ 8

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Projektant w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień , licząc od dnia następnego od terminu ustalonego w §2 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyegzekwowania kar umownych z faktury wystawionej przez Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy,

- opóźnienia w usunięciu wad projektu, w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień, licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- naruszenie zobowiązań określonych w § 13 ust.3 pkt 5,7 w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każde naruszenie,

- naruszenia zobowiązań określonych w § 13 ust.3 pkt 1,2,3,4 i 6 w  wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każde naruszenie.

2.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie faktur.

3.W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 9

Warunki odstąpienia od umowy :

1.Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres projektowy w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy o ponad 31 dni terminu określonego w § 2 na wykonanie projektu. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeśli  Zamawiający stwierdzając zwłokę Wykonawcy w realizacji usługi wezwał go niezwłocznie
do należytego wykonania umowy.

3.Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie nie może być podstawą do zapłaty za wykonany do dnia odstąpienia zakres umowy.

§ 10

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, do końca okresu realizacji robót budowlanych ustalonych z Wykonawcą robót. W ramach gwarancji jakości projektu, wszelkie usterki i wady mogące wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych, wynikające z przyczyn projektowych będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Wykonawca wprowadzi zmiany i poprawki w dokumentacji bezpłatnie i zwróci poniesione przez zamawiającego nakłady za przebudowę przeprojektowanego elementu.

2.W przypadku poniesienia szkody z tytułu wad projektu , Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

§11

1.Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza:

...............................................................................................................................................

2.Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie pełnienia obowiązków umownych

wyznacza się :

...........................................................................................................................................

3. Zmiana osób wskazanych w ust.1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 12

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

- Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :

- siły wyższej to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty

do uzupełnienia przedmiotu umowy;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych

do umowy,

- zmiany przepisów prawa,

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych

w ustawie o ochronie przyrody , zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

- odkrycia zabytku lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,

- udzielenie Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia,

- wydania polecenia zmiany.

2)Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązywania
się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

3)Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

2.Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania  następujących zmian w przedmiocie umowy ( polecenie zmiany):

- pominąć element przedmiotu umowy z jednoczesną zapłatą Wykonawcy w części  odpowiadającej zakresowi wykonanych przez niego opracowań.

- Przed wydaniem polecenia zamiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie :

a) uzasadnienia dokonania zmiany,

b) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

objętego poleceniem zmiany

c)zmiany wynagrodzenia-w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 12 ust.2

pkt 1),

- Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany , jest uprawniony do wydania polecenia zmiany.

3.O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu 
do umowy.

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na piśmie

w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu Stron( za wyjątkiem tych opisanych w ust.3).

§ 13

1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą

dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji  projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

2.Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

3.Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także :

- realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

- niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy,

- przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

- brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, 
na wniosek Zamawiającego,

- w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotować dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych Śródkach ochrony prawnej , złożone przez Wykonawców 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą  robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim , nie krótszy niż 2 dni robocze, a przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze oraz w przypadku szczególnie złożonych pytań wykonawców obejmujących przygotowanie modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia  przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej,

- skierować do wykonawców przedmiotu umowy i nadzoru autorskiego personel wskazany w Ofercie,

- przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę ,

- na wniosek Zamawiającego i w terminie w nim określonym przekazać dokumentację zawierające kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy.

4.W przypadku zaistnienie niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w § 13 ust.3 pkt 6), Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 
7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego 
w zaproszeniu do składania ofert lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy.

5.Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

6.W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

7.Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

8.Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy i powodującej jej opóźnienie.

9.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki,
w tym biuro sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

10.Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuję Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych

do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany

w Ofercie Wykonawcy.

11.Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia , że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. Zamawiający 
nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

12.Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie(oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi 
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

13.Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie
 z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania 
się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

14. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust.3 pkt1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia 
od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy powiadomienia podejmie pisemną decyzję w sprawie tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia .

§ 14

1.W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
       w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak : raporty, mapy wykresy, rysunki,

plany dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji

Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami:

2)zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 
         na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu

praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje :

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pół

eksploatacji,:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz

użytek osób  trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD,DVD, Blue-ray, pendrive,

itd.)

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką

magnetyczną na kasatach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych w tej formie zapisu,

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym

do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów za pomocą wizji albo fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych ,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu  do celów promocyjnych i reklamy,

l) sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
           w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie

wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania,

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz.666)

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 15

1.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2.Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Zarządzenia nr 23/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 17

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w 4 –ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :							ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnika